Załącznik nr 4  do SWZ do postępowania ZP- 14u/22

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

# § 1. Definicje pojęć

Analiza Przedwdrożeniowa – Zespół czynności Wykonawcy polegających na przeprowadzeniu pełnej analizy (w tym analizy pod kątem procesów) środowiska technicznego i funkcjonalnego Wykonawcy 
w zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ.

Awaria – Wykryta wada (nieprawidłowa praca) Systemu integrującego spowodowana jego błędem, uniemożliwiająca Zamawiającemu tymczasowe lub trwałe korzystanie z niego w zakresie funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. System w skutek awarii osiąga stan systemu nieprodukcyjnego.

Czas Naprawy - Czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu Systemu integrującego do czasu zamknięcia zgłoszenia na skutek wykonania naprawy przez Wykonawcę i przywrócenia Systemu integrującego do stanu produkcyjnego.

Czas Reakcji - Czas na podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym w związku z nieprawidłowym działaniem Systemu integrującego (Awaria, Usterka, Wada).

Dni robocze - Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kierownik Zamówienia – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, koordynująca całość Wdrożenia, posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. W szczególności odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu Umowy.

Kierownik zespołu – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia oraz posiadająca upoważnienie do podpisywania Dokumentacji Zamówienia z ramienia Wykonawcy.

Licencja – prawo korzystania z Systemu integrującego.

Naprawa - Usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu integrującego (Awarii, Usterki lub Błędu) poprzez dostarczenie i implementację przez Wykonawcę w środowisku systemowym Zamawiającego, Oprogramowania lub jego części wolnych od Wad, zapewniające poprawne funkcjonowanie Systemu, z uwzględnieniem polityki producentów Oprogramowania dziedzinowego, jeżeli takowe nie jest wytwarzane przez Wykonawcę, która może być niezależna od polityki i działań Wykonawcy. Naprawą jest również modyfikacja przez Wykonawcę kodu oraz konfiguracji w obszarze Systemu integrującego w celu jego naprawy.

Odbiór Etapu – Proces potwierdzenia należytego wykonania etapu zrealizowanego w ramach Umowy. Proces zakończony jest Protokołem Odbioru Etapu. Proces musi zakończyć się w terminach realizacji Etapu, z uwzględnieniem wszystkich zapisów Umowy.

Odbiór Końcowy – Proces polegający na przeprowadzeniu oceny działania całego systemu/systemów wdrożonego/wdrożonych zgodnie z Umową (wykonania wszystkich Zadań); ma na celu ostateczne potwierdzenie należytego wykonania Umowy oraz wszelkich prac wdrożeniowych. Proces Odbioru Końcowego zakończony jest Protokołem Odbioru Końcowego. Proces musi zakończyć się w terminach zgodnie z zapisami Umowy.

Oprogramowanie - Całość oprogramowania dostarczanego i wykorzystywanego w ramach realizacji zamówienia.

OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący integralną część SWZ.

Podwykonawca (Podwykonawcy) - Podmiot realizujący prace w ramach zespołu roboczego Wykonawcy. Za wszelkie działania Podwykonawców odpowiada wyłącznie Wykonawca.

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami.

System, System integrujący – Ujednolicony portal do zarządzania serwisami internetowymi  mający na celu zintegrowanie systemów CMS użytkowanych przez Zamawiającego.

Umowa – Niniejsza Umowa wraz z jej wszystkimi załącznikami.

Ustawa Pzp – Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Usterka - Nieprawidłowość działania systemu integrującego, której nie można zakwalifikować jako Awarię lub Wadę, powodująca zakłócenie pracy Systemu spowodowane nie działaniem lub nienależytym działaniem Systemu, mającym wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od dokumentacji Systemu, które nie mają istotnego wpływu na jego funkcjonowanie lub utrzymanie i jego dalszy rozwój, niebędące Awariami, ani Wadami.

Wada - Zakłócenie pracy Systemu integrującego spowodowane jego niedziałaniem lub nienależytym działaniem w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji co najmniej jednej z funkcji Systemu.

Wykonawca - Podmiot realizujący przedmiot niniejszego zamówienia.

Zamawiający – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zespół wdrożeniowy – Zespół specjalistów realizujący Wdrożenie Przedmiotu Zamówienia ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

Zgłoszenie Serwisowe - Zgłoszenie do Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy - według polityki serwisowej Wykonawcy - wystąpienia Wad (w tym Usterek, Błędów oraz Błędów krytycznych) dokonane przez Zamawiającego.

# § 2. Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy posiadanego przez Uczelnię systemu, w skład którego wchodzi system do zarządzania treścią stron internetowych UTH Rad. oraz integracyjna szyna ESB, poprzez przygotowanie systemu integrującego oraz utworzenie i migrację kolejnych witryn do systemu multiportalowego z obecnie funkcjonujących serwisów internetowych.

- Przedmiot umowy został podzielony na trzy etapy:

- Etap nr 1: wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z prezentacją jej założeń, przygotowanie dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej,

- Etap nr 2: dostawa elementów Systemu wraz z przekazaniem licencji, wykonanie szablonów wzorcowych, instalacja niezbędnych elementów środowiska Systemu, migracja danych z obecnych stron internetowych Zamawiającego,

- Etap nr 3: uruchomienie produkcyjne serwisów internetowych, przeprowadzenie instruktaży, dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji użytkowej oraz Dokumentacji Systemu.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie wskazane w § 2 ust. 1 i 2, na warunkach określonych w:

- Umowie,

- SWZ oraz załącznikach do niej wraz ze wszystkimi modyfikacjami oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 284 Ustawy Pzp,

- Ofercie Wykonawcy.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 3 łącznie określają przedmiot Umowy oraz sposób realizacji zadań. W przypadku rozbieżności pomiędzy ich treścią, pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej.

# § 3. Obowiązki stron

- Każda ze Stron zobowiązuje się ściśle współpracować z drugą Stroną w celu jak najbardziej efektywnej realizacji Umowy, która powinna odbywać się zgodnie z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, z zasadami etyki zawodowej oraz z zachowaniem dbałości o dobre imię drugiej Strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę fachową w dziedzinie objętej przedmiotem umowy 
i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz ewentualnymi pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach objętych przedmiotem umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym, doświadczonym i odpowiednio przeszkolonym personelem i odpowiednimi środkami, gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz zapewni techniczne i organizacyjne warunki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, iż:

- dostarczone oprogramowanie będzie zgodne z Umową i będzie realizowało wszystkie funkcjonalności opisane w SWZ przy zachowaniu określonej wydajności,

- dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi,

- dostarczone przez Wykonawcę Oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących jego funkcje zrealizowane zgodnie z SWZ i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów,

- rozwiązania przyjęte do wdrożenia Systemu zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpią zmiany w przepisach prawa mające zastosowanie do jakichkolwiek elementów przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 Umowy dostosować element(y) przedmiotu Umowy do nowych przepisów prawa.

# § 4. Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy, zostaną wykonane siłami własnymi/Wykonawca oświadcza, że niżej wymienionym Podwykonawcom powierzy następujący zakres prac (*niepotrzebne skreślić):

- Nazwa oraz dane kontaktowe Podwykonawcy: ................................,

- Przedstawiciel Podwykonawcy: ................................,

- Zakres powierzonych prac: .................................

- Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych Podwykonawców przez Podwykonawców Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, jak za działanie własne.

- Każdorazowo, w przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca winien o tym fakcie na piśmie poinformować Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5. Etapy i terminy realizacji prac

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ……… dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał prace przewidziane do realizacji Umowy maksymalnie w następujących terminach określonych przez Wykonawcę w ofercie:

- Etap nr 1 – ….. dni,

- Etap nr 2 – ….. dni,

- Etap nr 3 – ….. dni.

- Rozpoczęcie prac Etapu nr 2 i 3 może nastąpić po odbiorze Etapu nr 1.

# § 6. Zespół Wdrożeniowy

- Strony ustalają Zespół Wdrożeniowy w następującym składzie:

- Ze strony Zamawiającego:

……………….		 – Kierownik zamówienia,

……………….		 – Członek,

……………….		 – Członek,

……………….

- Ze strony Wykonawcy:

……………….		 – Kierownik zespołu,

……………….		 – Członek,

……………….		 – Członek.

- Rolą Zespołu Wdrożeniowego będzie planowanie wszystkich działań dotyczących Zamówienia, monitorowanie stanu jego realizacji oraz rozwiązywanie kwestii spornych. W szczególności Zespół Wdrożeniowy będzie:

- sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją Umowy,

- dokonywał odbiorów etapów umowy oraz odbioru końcowego,

- podejmował decyzje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Umowy,

- stosownie do potrzeb, rekomendował i akceptował ewentualne zmiany terminów realizacji i zakresu Umowy oraz ewentualne odstępstwa od innych jej zapisów, mając na uwadze ograniczenia w zakresie zmian umów w sprawie zamówienia publicznego określone w art. 455 Pzp,

- rozwiązywał ewentualne problemy powstające w wyniku realizacji Umowy.

- Zmiana w składzie Zespołu Wdrożeniowego – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego/Wykonawcy, nie później niż w terminie 
7 (siedmiu) dni przed planowaną datą dokonania zmiany. Zmiany w składzie Zespołu Wdrożeniowego nie wymagają zmiany umowy w formie pisemnej.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy o ile nie polegają one na zaciąganiu zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawca każdorazowo potwierdzi mailowo u przedstawiciela Zamawiającego możliwość dokonania konkretnej czynności w imieniu Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że osoby wymienione powyżej są upoważnione do działania w imieniu odpowiednio, każdej ze Stron, w zakresie realizacji Umowy.

# § 7. Procedury odbioru przedmiotu Umowy

- Odbiorowi podlegają dostawy oraz usługi składające się na przedmiot Umowy, w terminach 
i podziale na Etapy wskazane w Umowie.

- Odbioru wykonania poszczególnych Etapów oraz Odbioru Końcowego dokonuje Zespół Wdrożeniowy.

- Gotowość do Odbioru Etapu, określonego w §5 Umowy, Wykonawca zgłaszać będzie Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Etap uważa się za zakończony po zrealizowaniu przez Wykonawcę wszelkich prac ujętych 
w Etapie. Potwierdzenie realizacji prac stanowią protokoły częściowe odbioru Etapów podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

- Protokół Odbioru Etapu powinien zawierać co najmniej wskazanie Etapu, którego on dotyczy oraz wykaz produktów odbieranych w ramach Etapu wraz z terminem ich odbioru. Wzór Protokołu Odbioru Etapu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, który po uzgodnieniu Stron może być modyfikowany bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie odbioru Etapu licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Etapu.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas dokonywanego odbioru Etapu, Zamawiający sporządza Protokół Rozbieżności oraz wzywa Wykonawcę do usunięcia wad i określa termin wykonania prac (z terminem nie dłuższym niż 14 dni).

- Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu bez zastrzeżeń.

- W przypadku rozbieżności stanowisk co do wykonania prac realizowanych w ramach danego Etapu każdej ze Stron przysługuje prawo do wezwania drugiej ze Stron do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych. Zakres funkcji poddawanych testom wyznacza każdorazowo Strona wzywająca do przeprowadzenia testów.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego nie później niż 10 Dni roboczych przed terminem zakończenia realizacji Umowy.

- Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony po przeprowadzeniu oceny działania całego Systemu/systemów wdrożonego/wdrożonych zgodnie z Umową (po wykonaniu wszystkich Etapów) oraz na podstawie zaakceptowanych Protokołów Odbioru wszystkich Etapów przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej Umowy.

- Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Wzór protokołu Odbioru Końcowego po uzgodnieniu Stron może być modyfikowany bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Systemu.

- W przypadku stwierdzenia Wad podczas dokonywanego Odbioru Końcowego Systemu, Zamawiający sporządzi Protokół Rozbieżności oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia Wad wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, adekwatny do rodzaju stwierdzonej Wady.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie stanowić podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- W przypadku rozbieżności stanowisk co do wykonania Przedmiotu zamówienia, każdej ze Stron przysługuje prawo do wezwania drugiej ze Stron do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych. Zakres funkcji poddawanych testom wyznacza każdorazowo Strona wzywająca do przeprowadzenia testów.

# § 8. Analiza przedwdrożeniowa

- Wykonawca w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy, w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi Analizę przedwdrożeniową w terminie do … dni od daty podpisania umowy.

- Wynikiem Analizy przedwdrożeniowej będzie opracowanie przez Wykonawcę Dokumentacji Analizy przedwdrożeniowej, zgodnie z opisem zawartym w OPZ.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Analizę przedwdrożeniową w formie elektronicznej (pdf, doc/docx) oraz przedstawi jej założenia w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego.

- Analiza przedwdrożeniowa będzie zawierała elementy określone w OPZ dla poszczególnych Etapów.

# § 9. Instruktaże

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 12 umowy, przeprowadzi instruktaże dedykowane Użytkownikom i Administratorom w ramach realizacji Etapu nr 3 zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do pomieszczeń niezbędnych do realizacji instruktaży.

- Terminy instruktaży zostaną ustalone z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu Umowy.

- W przypadku przeprowadzenia instruktaży w formie zdalnej, Wykonawca dostarczy środowisko do połączenia zdalnego.

# § 10. Licencja i prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi przysługują mu prawa majątkowe, w tym autorskie prawa majątkowe, do wszelkich utworów objętych niniejszą Umową lub powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy lub jest 
w inny sposób upoważniony do dysponowania tymi utworami. Jeżeli elementem Systemu miałyby być jakiekolwiek utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom innym niż Wykonawca, Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania osobom trzecim licencji na te utwory w zakresie koniecznym dla wykonania niniejszej Umowy oraz że na podstawie odpowiednich upoważnień udzielonych przez licencjodawcę utworów jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia za udzielane przez licencjodawcę licencje, a zapłacone przez Zamawiającego wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji objęte wynagrodzeniem Wykonawcy 
w ramach niniejszej Umowy przekaże na rzecz odpowiedniego licencjodawcy w sposób określony 
w umowie pomiędzy Wykonawcą a danym licencjodawcą.

- Z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu nr 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodwołalnej licencji do korzystania z Oprogramowania, będącego przedmiotem odbioru, składającego się na System i jego dokumentacji, zgodnie z warunkami licencjonowania określonymi w ofercie Wykonawcy, z brakiem możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę przez okres 5 lat od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.

- Po okresie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może wypowiedzieć licencję z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia, upływającego na koniec dziesiątego roku kalendarzowego, przypadającego po roku, w którym licencja została wypowiedziana przez Wykonawcę.

- Licencja na korzystanie z Systemu uprawnia do nieograniczonego co do terytorium korzystania 
z oprogramowania, na następujących polach eksploatacji:

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie,

- rozpowszechniania i korzystania przez limitowaną/nielimitowaną/ liczbę użytkowników jednocześnie oraz dysponowania utworami powstałymi w wyniku wykonywania niniejszej umowy, w tym ich użyczania lub kopiowania w ramach organizacji (zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych) Zamawiającego na potrzeby prowadzonej przez niego działalności,

- prawa do zmian w konfiguracji Systemu.

- Licencja na korzystanie dodatkowo uprawnia do dokonywania zmian tego oprogramowania, w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian oraz do wykonywania praw zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

- Zamawiający nie ma prawa przeniesienia licencji na osoby trzecie, ani udzielania sublicencji 
z wyjątkiem przeniesienia licencji na podmiot trzeci na podstawie umowy o świadczeniu usługi 
np. obsługi informatycznej Zamawiającego. O przeniesieniu licencji Zamawiający musi powiadomić Wykonawcę w celu przeniesienia miejsca świadczenia usługi rękojmi i gwarancji. Wykonawca nie może odmówić świadczenia wymienionych usług wskazanemu podmiotowi.

- Udzielona na powyższych zasadach licencja obejmuje również wszelkie aktualizacje Systemu dostarczanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. Aktualizacje Systemu mają być dostarczanie w ramach wynagrodzenia objętego Umową przez czas trwania Umowy, oraz przez okres obowiązywania gwarancji na dostarczone Oprogramowanie. Za dzień dostarczenia Oprogramowania rozumie się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej związanych z Systemem lub jakąkolwiek jego częścią, Wykonawca podejmie na swój koszt i ryzyko wszelkie kroki prawne zapewniające należytą ochronę Zamawiającego. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie on w związku z takim roszczeniem. Wykonawca na własny koszt zapewni także Zamawiającemu prawo do dalszego korzystania z oprogramowania lub niezwłocznie wymieni albo zmodyfikuje oprogramowanie, przy zachowaniu stabilności oraz ciągłości korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania oraz wymaganych zasad jego działania.

- W ramach udzielonych licencji Zamawiający ma prawo do posiadania testowo-szkoleniowej instancji Systemu .

- Udzielona przez Wykonawcę licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Systemu we wszystkich jego lokalizacjach.

# § 11. Gwarancja i serwis gwarancyjny

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz opieki serwisowej na dostarczony System integrujący oraz wykonane serwisy internetowe na okres 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- przyjmowania zgłoszeń Awarii, Usterek i Wad dostarczonego Oprogramowania,

- dokonywania napraw zgłoszonych Awarii, Usterek i Wad dostarczonego Oprogramowania,

- usuwania wszelkich usterek funkcjonalnych i technicznych.

- Po upływie okresu gwarancji Zamawiający zastrzega sobie na czas nieoznaczony prawo dalszej nieodpłatnej eksploatacji Systemu integrującego oraz bazy danych w ostatniej (najbardziej aktualnej) wersji udostępnionej mu przez Wykonawcę, na dzień Odbioru Końcowego.

- W przypadku ujawnienia Awarii, Usterek i Wad Wykonawca usunie je w czasie określonym w tabeli poniżej (w trybie pracy 24/7):

| Nazwa | Czas reakcji | Czas naprawy |
| --- | --- | --- |
| Awaria | do 4 godzin | do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii |
| Usterka lub Wada | do 24 godzin | do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki lub wady |

- Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych Awarii i Usterek ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

- Zgłoszenie Awarii i Usterek będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych poprzez telefon, e-mail lub WWW (przez całą dobę).

- Usługa opieki serwisowej obejmuje:

- aktualizacje dostarczonego Oprogramowania i serwisów internetowych mające zapewnić prawidłowe obsługiwanie przez pojawiające się w okresie świadczenia usługi, aktualizacje co najmniej następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge - aktualizacje Systemu integrującego i serwisów internetowych wynikające z konieczności poprawnej obsługi wydawanych nowych wersji przeglądarek internetowych, musi nastąpić najpóźniej w okresie 1 miesiąca od ukazania się aktualizacji przeglądarki internetowej,

- aktualizacje dostarczonego Oprogramowania i serwisów internetowych wynikające ze zmiany przepisów prawa zarówno krajowego, jak i lokalnego musi nastąpić najpóźniej do dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa. W przypadku zmiany przepisów lub regulaminów wewnętrznych, nie będących aktem prawa miejscowego Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania bezpłatnego wykonywania stosownych zmian w ramach prawa opcji jako prace rozwojowe,

- bezpłatne dostarczanie co 6 miesięcy listy poprawek do zainstalowanego Oprogramowania oraz bezpłatna instalacja tych poprawek w środowisku produkcyjnym Zamawiającego wraz z przekazaniem dokumentacji użytkownika i administratora,

- dostęp do wsparcia klienta, za pomocą którego Zamawiający będzie mógł uzyskać pomoc poprzez telefon, e-mail w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach 08:00-15:00 w dniach roboczych.

- Wykonawca musi zapewnić minimum 10 godzin programisty w miesiącu przez okres trwania gwarancji na potrzeby nowych, nieprzewidzianych wymagań dotyczących przedmiotu umowy. Godziny niewykorzystane będą przechodziły na kolejny miesiąc. Ilość godzin programistycznych przeznaczonych na poszczególne zadania będzie uzgadniane z Zamawiającym.

# § 12.Warunki i terminy płatności wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto … zł /słownie: …/ plus obowiązujący podatek VAT w wysokości … /słownie: …/ co stanowi łącznie brutto … /słownie: …/

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty dostawy oprogramowania, instalacji i konfiguracji Systemu, wykonanie testów, wykonanie kompletnej dokumentacji, koszty podróży, instruktaży stanowiskowych, udzielenie gwarancji i świadczenie opieki serwisowej na zasadach określonych w Umowie oraz wartość przekazywanych Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1896) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106). W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez konsekwencji niedotrzymania przez Zamawiającego terminu jej płatności.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w Dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego wskazanymi w Umowie, w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

- Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 5, polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji Analizy przedwdrożeniowej obciążają Wykonawcę.

- Wynikające z Umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Wynikające z Umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przeniesienia, o których, mowa w ust. 13 i 14 dokonane bez zgody Zamawiającego są nieważne.

# § 13. Warunki zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w przypadku:

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy w całości lub części,

- w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe lub zaistniała możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego,

- zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,

- uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji Umowy

- konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

- zaistnienie przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: epidemię, pandemię, powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej,

- wystąpienie czynników zewnętrznych, nieleżących po stronie Wykonawcy, mających wpływ na termin, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, przy czym całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określone w § 3 nie ulegnie zmianie.

- wystąpienie istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

# § 14. Warunki odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

- w przypadku, w którym Wykonawca realizuje prace objęte Umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy. Strony uznają, 
że taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy łączna wartość kar umownych wskazanych w §15 przekroczy 25% wartości brutto Umowy,

- w przypadku wydania prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego lub likwidacyjnego Wykonawcy,

- w innych przypadkach określonych w Umowie lub przepisach prawa.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- w przypadku, jeśli zwłoka z uiszczaniem na rzecz Wykonawcy płatności jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy przekroczy 70 dni,

- w przypadku naruszenia przez Zamawiającego obwarowań licencyjnych określonych w Umowie oraz licencji,

- w innych przypadkach określonych w Umowie lub przepisach prawa.

- Jeżeli Umowa została rozwiązana z powodów wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 dobra materialne, których dostawa stanowiła przedmiot Umowy podlegają zwrotowi do Wykonawcy, natomiast udzielone licencje wygasają.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- Strony Umowy mogą wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy, o których mowa powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez prawa Wykonawcy do żądania zapłaty kary umownej w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- co najmniej trzykrotnej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy – przekroczenia terminów realizacji Etapów umowy przewidzianych w § 5 ust. 2 Umowy.

- co najmniej jednorazowej rażącej zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego Wykonawcy do wykonania danego świadczenia lub zaniechania przez Wykonawcę realizacji świadczenia,

- nieprzestrzegania przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy – pod warunkiem wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń lub należytego wykonania umowy wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, który bezskutecznie upłynął,

- popełnienia rażącego błędu, zawinionego w związku z realizacją przedmiotu umowy, skutkującego utratą dofinansowania lub wykluczeniem z Projektu Zamawiającego – pod warunkiem wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń lub należytego wykonania umowy wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, który bezskutecznie upłynął.

# §15. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek Etapu, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy dla danego Etapu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie danego Etapu, określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszeń serwisowych, w wysokości 0,04% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień lub godzinę (w odniesieniu do terminów określonych w godzinach) zwłoki, liczony od dnia lub godziny (w odniesieniu do terminów określonych w godzinach) wyznaczonego na realizację zgłoszenia,

- z tytułu utraty dofinansowania przez Zamawiającego z Projektu z winy Wykonawcy, w szczególności nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 Umowy,

- za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie – karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 Umowy,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu jedynie w sytuacji, w której nie będzie miało miejsca podwójne naliczenie kar za to samo przewinienie.

- Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 50 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem zapisów ust 5.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.

- Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.

# § 16. Ochrona danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych wynikające z zawartej umowy odbywa się zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

- Kontakt do Inspektora ochrony danych: tel. 48 361 7024 e-mail: iodo@uthrad.pl.

- Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 oraz art. 74 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora;

- Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego zawarto umowę;

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu od zakończenia roku obrachunkowego, w którym zakończyła się umowa.

- W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 
w którym dane osobowe zostały zebrane.

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych, która będzie stanowić Załącznik nr 3 do Umowy.

# § 17. Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 ze zm.) i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poza wyjątkami wskazanymi w umowie.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 
a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej albo drogą elektroniczną. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych, chyba że co innego wynika z Umowy lub jej załączników. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy.

- Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone niniejszą Umową winny być składane i dokonywane na następujące adresy:

  - Do Wykonawcy:

- Imię i nazwisko: …

- Adres:  …

- Adres e-mail: …

  - Do Zamawiającego:

- Imię i nazwisko: …

- Adres: …

- Adres e-mail: …

- Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, niezwłocznie po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.

- W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu Odbioru Etapu,

- Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego.

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Zamawiający | Wykonawca |

Załącznik nr 1 do Umowy

Protokół Odbioru Etapu nr ….
 ……………………………………………………………………………
(nazwa Etapu)

Sporządzony w dniu …………….., w siedzibie Zamawiającego, 
na podstawie umowy nr …………. z dnia …………… r.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

- Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego w składzie:

…………. – Kierownik Zamówienia

…………. – ………….

…………. – ………….

przystąpił do odbioru przedmiotu Umowy w części dotyczącej wykonania Etapu nr …………………

……………………………………………………………………………………………

- W odbiorze uczestniczyli przedstawiciel Zespołu Wdrożeniowego ze strony Wykonawcy Zamawiającego w składzie:

…………. – Kierownik zespołu

…………. – ………….

…………. – ………….

- Zgodnie z ww. Umową, wartość usług wynosi: …………….. zł brutto.

- Usługi wykonano w terminie umownym.

Uwagi:

Załączniki:

- ……………………………………

- ……………………………………

W imieniu Zamawiającego: 						W imieniu Wykonawcy:

Załącznik nr 2 do Umowy

Protokół Odbioru Końcowego

Sporządzony w dniu …………….., w siedzibie Zamawiającego, 
na podstawie umowy nr …………. z dnia …………… r.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

1. Zespół Wdrożeniowy w składzie:

po stronie Zamawiającego:

………….. – Kierownik Zamówienia

………….. – Członek

………….. – Członek

po stronie Wykonawcy:

………….. - Kierownik zespołu

………….. – Członek

………….. – Członek

po przeprowadzeniu kontroli wykonania prac przewidzianych Umową stwierdza:

- Zgodność jakości świadczonych usług z Umową.

- Wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością.

Podstawa odbioru:

- Protokół odbioru Etapu 1 z dnia ………… r.

- Protokół odbioru Etapu 2 z dnia ………… r.

- Protokół odbioru Etapu 3 z dnia ………… r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Uwagi: brak

Załączniki: protokoły odbioru Etapów.

W imieniu Zamawiającego: 						W imieniu Wykonawcy:

………………………….						……………………………..